[ 7월 5주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | COMPICK |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Team. COMPICK | 프로젝트 팀원 | (팀장)김시현 (팀원) 서인석 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
|  | 화면설계 및 DB설계 완료 데이터셋 가공 완료 : 데이터 수량 감소를 위해 rating_count가 적은 제품 제거. 8097개 -> 543개 LLM 구현 완료 : python으로 구현되었던 테스트코드 Java로 마이그레이션 완료 소셜 로그인(Google) 구현 완료 : 소셜로그인, 이메일 인증 Google 계정인증 서비스를 통해 구현 완료 | 결제(토스 테스트 결제), 주문 기능 구현 장바구니, 견적, 추천 견적 기능 구현 |

2. 강사님 피드백

소셜로그인(Oauth) 토큰 관리 UX 개편