최종 프로젝트 기획안

2026년 07년 25일

| 프로젝트 조명 | COMPICK |
| --- | --- |
| 프로젝트 팀원 | 팀명: COMPICK 팀장: 김시현 팀원: 서인석 최동혁 |
| 프로젝트 주제 | 장바구니 활용을 강조한 조립식 컴퓨터 구매 쇼핑몰 구현 |
| 프로젝트 수행 방향 (주요 기능 설명) | PCFIT은 사용자가 CPU, 메인보드, RAM, 그래픽카드, SSD, 파워, 케이스 등 조립 PC 부품을 단계별로 선택하여 하나의 견적을 구성하고, 선택한 부품을 장바구니와 주문으로 연결하는 웹 쇼핑몰 서비스이다. 일반 쇼핑몰이 개별 상품 구매에 초점을 둔다면, PCFIT은 조립 PC 구매 과정에서 필요한 “부품 선택 → 견적 생성 → 호환성 확인 → 장바구니 → 주문” 흐름을 중심으로 구현한다. 주요 기능은 회원가입/로그인, 상품 목록·상세·검색, 관리자 상품 관리, 조립 견적 생성, 총 금액 계산, 견적 저장, 장바구니, 주문 및 주문 내역 조회이다. 차별화 기능으로 CPU와 메인보드의 소켓 정보, 메인보드와 RAM의 메모리 타입, 파워 용량과 부품별 필요 전력 정보를 비교하여 기본적인 호환성 안내를 제공한다. |
| 프로젝트 수행 도구 | 개발 환경: Java, Spring Boot/Spring MVC, JPA, Oracle DB, JSP/JSTL, HTML, CSS, JavaScript 협업 도구: Git, GitHub, GitHub Issues/Projects, Notion 개발 도구: STS/Eclipse, DBeaver, Docker Oracle XE, VS Code, ERD 설계 도구 테스트/관리: 로컬 서버 실행 테스트, SQL 테스트, 기능별 화면 테스트, 브랜치 기반 협업 |

| 프로젝트 목적 | 서비스 목적: 사용자가 직접 조립 PC 부품을 선택하고, 호환성 검사를 통해 오류 없는 견적을 구성 및 구매할 수 있는 웹 플랫폼 COMPICK을 구현 개발 목표: Java, Spring Boot, JPA, Thymeleaf를 활용하여 CRUD, 세션 관리, 권한 처리 등을 적용한 견적 기반 쇼핑몰 서비스 완성 |  |
| --- | --- | --- |
| 필수 기능 | 기본적인 회원기능 (회원가입/로그인, 마이페이지) 직관적인 카테고리별 부품 쇼핑 실시간 호환성 검사 다중 부품 선택이 가능한 동적 장바구니 기능 LLM을 활용한 자동 견적 추천 |  |
| 포함 기술 | Back-End: Java, Spring Boot, Spring MVC, Controller-Service-Repository 구조, Session, Interceptor, JPA Entity 설계, gemini-api(gemini-3.6-flash) Database: Oracle, SQL, JPA, Spring Data JPA Repository, Entity 연관관계 매핑, JOIN, CRUD, Transaction 처리 View/Front-End: Thymeleaf, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap 적용 가능 DevOps/Collaboration: Git, GitHub, Docker Oracle XE, DBeaver, STS/Eclipse |  |

□WBS 첨부(OR 별도로 폴더에 업로드)